# Statusbericht SEP2 HAWAI-AST

1. Status des Projekts
   1. Gesamtstatus:  
      Aufgrund von Rückschlägen bei der Anbindung des CRM-Systems und des graphischen Frontends ist der Projektplan leicht im Verzug.
   2. Backend:  
      Fehlende Anbindung an das CRM.
   3. Frontend:  
      Planabweichungen bei der Realisierung des Frontends, wegen
2. Qualitätsdarstellung:  
   Die von uns gesetzten Qualitätsmaßstäbe (Siehe Qualitätskonzept) sind weitestgehend eingehalten. Das größte Problem, die Einhaltung der Codingstylerichtlinien wurde Endgültig durch die Einführung von „Checkstyle“ behoben. Hierbei wurde der radikale Schritt vollzogen, jeden Build brechen zu lassen, bei dem der Codingstyle nicht eingehalten wird.
3. Probleme  
   Es entstehen Planabweichungen, durch die Einbindung der Projektteilnehmer in anderen Projekten (Praktika anderer Vorlesungen).
4. Risiken  
   Integration in das CRM. Hierbei fehlen die kundenseitigen Spezifikationen vollständig.